# Altanprojekt Næstvedgade 6A+B

Interesseliste for altan

Der er udarbejdet en oversigt over lejligheder og deres interesse for at erhverve altan, inkl. kontaktoplysninger for de interesserede. Flere beboere har tilkendegivet interesse, og der er angivet e-mailadresser for dem, der har svaret ja.

| Lejlighed | Interesseret i altan (Ja/nej) | E-mail |
| --- | --- | --- |
| 6A St. Th. |  |  |
| 6A St. Tv. |  |  |
| 6A 1. Th. |  |  |
| 6A 1. Tv. | Ja | oliver@veistrup.dk |
| 6A 2. Th. |  |  |
| 6A 2. Tv. | Ja | emeka_okoye@hotmail.co.uk |
| 6A 3. Th. |  |  |
| 6A 3. Tv. |  |  |
| 6A 4. Th. | Ja | jgodtkjaer@hotmail.com |
| 6A 4. Tv. | Ja | alexandra.bode@outlook.com |
| 6A 5. Th. |  |  |
| 6A 5. Tv. | Ja | lineaguirre@hotmail.com; 0402andreaaguirre@gmail.com |
| 6B St. Th. |  |  |
| 6B St. Tv. |  |  |
| 6B 1. Th. | Ja |  |
| 6B 1. Tv. |  |  |
| 6B 2. Th. |  |  |
| 6B 2. Tv. | Ja | Hellebjoernlundhansen@live.dk |
| 6B 3. Th. |  |  |
| 6B 3. Tv. |  |  |
| 6B 4. Th. |  |  |
| 6B 4. Tv. |  |  |
| 6B 5. Th. | Ja | jogm.wm@city.dk |
| 6B 5. Tv. |  |  |

Noter før møde med ejendomsadministrator

- Forsikringer: Overvej all-risk, minimum brand- eller stormforsikring.

- Tilbud fra leverandører: To opdaterede tilbud med forskellige kombinationer af altaner mod gade og gård.

- Malearbejde skal inkluderes i tilbud.

- Der er endnu ikke modtaget tilbud på forsikring.

- Forhandling om myndighedsbehandling er nødvendig.

- Hvis kommunen ændrer krav, og projektet ikke gennemføres, skal der betales et minimumsbeløb for allerede udført arbejde (arkitekt: 117.994 kr., statik: 39.331 kr.).

- Miljøscreening skal udføres af bygherre og kan medføre ekstra omkostninger.

- Det er vigtigt at få overblik over radiatorer, da de kan skulle flyttes.

Noter fra møde med minaltan.dk

- Minaltan.dk vil ikke lave altan på 5. sal, 6B tv. eller 6A th. pga. tekniske udfordringer og risici.

- Hvis gulvet er originalt, er optagning og genlægning inkluderet i prisen (gælder for 4. sal).

- Der er risiko for, at altanen kun dækker ét vindue til venstre.

- Minimumsbeløb for myndighedsbehandling afhænger af antal altaner, men falder ikke proportionelt.

- Miljøscreening er bygherres ansvar og en ekstra omkostning.

- Fjernelse af miljøfarligt affald (tungmetaller i vindueslysninger) er ikke inkluderet; estimeret udgift 1.100-2.500 kr. pr. altan.

- Der foretages 1- og 5-års gennemgang.

- Ingen forsikringssamarbejde med udbyder.

- Vand og el: 6-8.000 kr. på fælles regning.

- Prisen på altanen dækker ikke alle omkostninger.

- Informationsmøde kan arrangeres.

- Bindende tilmelding er nødvendig før kontrakt med leverandør (kan håndteres af Newsec).

Noter fra møde med Altan.dk

- Altan.dk er ca. 200.000 kr. dyrere end minaltan.dk ift. etablering af byggeplads og projektering.

- Indvendig maling er inkluderet.

- Der er usikkerhed om altan på 6B th. mod gade, men mulighed for stor altan til gården.

- Projektering koster ca. 10.000-15.000 kr.

- Anja kan besvare spørgsmål – saml dem på forhånd.

- Døre: RAL-farver skal tilpasses.

- Gebyr for opbevaring af vinduer.

- Tjek om ombygninger er dækket af almindelige forsikringer.

- Fakturaperson kan ændres til administrator.

- Farveskift på altan mod gade er ikke garanti.

- Byggeforsikring: Projektet skal meldes ved opstart.

- Hvis byggetilladelse ikke opnås, skal 1. rate stadig betales.

- Hurtigste godkendelse: 3 måneder.